Инструкция по заполнению формы отчетности по инвестиционным проектам.

I. Общая информация.

Форма предназначена для автоматизации процесса сбора информации по инвестиционным проектам и занесения ее в базу данных. Форма разработана в программе Microsoft Excel, заполняется в электронном виде организацией, реализующей инвестиционный проект, и отправляется по электронной почте вышестоящей организации, которая, в свою очередь, проверив информацию, пересылает  ее по адресу: paid@inv@economy.gov.by., а также inv@economy.gov.by. 
II. Заполнение формы.

Заполняется субъектами хозяйствования
1. Скачать файл Форма 2024.xlsm  с сайта Министерства экономики (economy.gov.by) в разделе «Деятельность министерства - Система мониторинга бизнес планирования - (узнать больше) --  Мониторинг инвестиционных проектов или в разделе «Инвестиции Мониторинг инвестиционных проектов InvestProject» (по адресу: https://economy.gov.by/ru/sistema_monitoringa_b_p-ru/) себе на компьютер, причем файл в формате Excel можно расположить в любом каталоге. Последовательно заполнить поля.
2. Поля «Наименование организации». Вводится полное название организации.

3. Поле «Подчиненность» заполняется выбором из предлагаемого перечня (республиканская, коммунальная, безведомственная), открывающегося по стрелке.

4. Поля «Наименование органа госуправления (для республиканского подчинения)» и «Наименование облисполкома (для коммунального подчинения» заполняются соответствующим названием органа.
5. Поле "Код проекта" заполняется субъектом хозяйствования и состоит из кода УНП и трех порядковых цифр, определяющих последовательность инвестиционных проектов в данной организации. Например: код УНП 500059647 - первый проект будет иметь следующий вид кода - 500059647001, второй – 500059647002 и т.д. При наведении курсора всплывает подсказка.
6. Поле «Наименование проекта» заполняется с заглавной буквы, стандартной текстовой прописью без использования каких-либо символьных значений. Наименование должно соответствовать названию проекта в бизнес-плане, нормативных правовых актах, программах, инвестиционных договорах и пр., если проект реализуется в их развитие.

7. Поле «Вид деятельности по проекту» заполняется наименованием, согласно предлагаемому справочнику ОКЭД. 

8. Поле «Вид объекта государственной политики регионального развития» заполняется согласно предлагаемому перечню: столица, областные центры и возглавляемые ими районы, индустриальные центры, промышленные районы, аграрно-промышленные районы, аграрные районы, природоохранные и туристско-рекреационные районы.

9. Поле «Проект реализуется на территории» разбито на два поля: «Область» и «Район». Поле «Область» заполняется выбором из справочника (перечня) соответствующей административно-территориальной единицы. Поле «Район» заполняется выбором из перечня, предлагаемого для данной области.
10. Поле «Готовность проекта в %» заполняется цифровым значением без знака процента.

11. Поля «Сроки реализации проекта» разбиты на два поля: Начало и Окончание, и должны содержать только цифровое значение, например 2022, без какого-либо текстового дополнения и сопровождения.

12. Поле «Номер договора, зарегистрированного в Государственном реестре инвестиционных договоров в Министерстве экономики Республики Беларусь» заполняется для проектов, которые реализуются в рамках инвестиционного договора, зарегистрированного в установленном порядке в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республика Беларусь с указание номера договора.
13. Поле «Вид территории» заполняется наименованием, согласно предлагаемому перечню: город-спутник, города с численностью 80 тыс. человек и более, областной центр, отдельные территории, прочие районы.

14. Поле «Кредитующий банк» заполняется перечнем банков, через запятую.
15. Поля «Значимый (по протоколу от 05.10.2021 №23)», «По поручению Главы Государства (1 проект-1 АТЕ)», «Проект по постановлению СМ РБ от 20.01.2023 № 50», «Импортозамещающий проект в рамках Целевого плана на текущий год», «Экспортоориентированный (объем экспорта больше 50% в выручке», «Использование местных сырьевых ресурсов в производстве», «Интеграционный проект», «Включенный в ПСЭР (Указ Президента РБ №292 от 29.07.2021)», «Локализация» , «Создание новых предприятий или  производств на местных сырьевых ресурсах» выбираются значение да или нет.
16. Поле «% обеспеченности финансирования на текущий год и в целом по проекту» заполняются цифрами без знака процента.
17. Таблица «Финансирование проекта заполняется исходя из планирования финансирования по годам реализации проекта с 2021 по 2029 годы с НДС, причем «всего на 2021-2025» суммируется из значений по годам.
18. Таблица «Объем инвестиций по инвестиционному проекту по годам (план)» заполняется исходя из планирования по годам реализации проекта с 2021 по 2025 годы, причем «всего на 2021-2025» суммируется из значений по годам.
19. В следующей таблице необходимо указать отчетный период (соответствующий год), по умолчанию выбран 2024 год. Выбирается из выпадающего списка, нажатием на стрелочку.
20. Разделы таблицы «Инвестиции в основной капитал, в том числе строительно-монтажные работы (план), млн.руб» и «Инвестиции в основной капитал, в том числе строительно-монтажные работы за отчетный период» заполняются в млн. руб., с нарастающим итогом в разрезе кварталов текущего года. Текстовый формат при заполнении не допускается. Числовые данные вводятся через запятую (например, 23,75), согласно форме статистической отчетности 
4-ИС (инвестиции) без НДС. Значения «всего» и «средства консолидированного бюджета» суммируются из соответствующих источников, в ячейках стоят формулы. При отчетах по месяцам, необходимо в графе факт выбрать месяц в соответствующем квартале. При заполнении полей проверяется формула: сумма инвестиций в основной капитал должна быть равна сумме инвестиций в основной капитал по направлениям (строительно-монтажные работы+ машины, оборудование + прочие работы). В случае неравенства ячейка горит красным цветом. 
При этом данные в графе «Объем инвестиций на отчетный год» (D51) должны совпадать с данными графы «План на январь-декабрь» (К51).
21. Добавлены новые поля «НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат», «Справочно: прирост чистого оборотного капитала», «Общие инвестиционные затраты с НДС».

22. Поле «Количество создаваемых новых рабочих мест (ед.)» заполняется согласно статистической отчетности 12-т «Отчет по труду».

23. Поле «Количество работников, трудоустраиваемых на создаваемые новые рабочие места» заполняется числовым значением.
24. Таблица «Стадия реализации». 
Для полей «Разработка технико-экономического обоснования», «Разработка предпроектной документации», «Разработка ПСД», «Разработка бизнес-плана», «Определение источников финансирования», «Выделение земельного участка», «Строительство», «Монтаж оборудования», «Пуско-наладочные работы», «Сдача объекта» заполняются периоды реализации квартал и год. 
В случае ввода объекта заполняется поле «Номер акта ввода объекта» и «дата акта ввода», причем дата в формате дд.мм.гггг. В столбце «Стадии реализации реализуются в срок (да/нет)» отмечаются «нет» в случае нарушения сроков (или отсутствия начала реализации при наступлении плановых сроков) и «да» соответствуют реализации без нарушения. В столбце «Стадия завершена (да/нет/отсутствует)» отмечаются соответствующим значением. 
25. В разделе «Проблемные вопросы» для полей «Выделение земельного участка», «Разработка проектной документации», «Вопросы финансирования», «Поставка оборудования», «Приезд иностранных сотрудников», «Дефицит специалистов на внутреннем рынке», «Иные» выбираются значение «да» или «нет» в соответствии с наличием проблемы. При этом если обеспеченность проекта финансированием менее 50%, проблемный вопрос «Вопросы финансирования» отмечается в обязательном порядке.
26. В разделе «Принимаемые меры по решению проблемных вопросов, в том числе требующие принятия решения на уровне Президента Республики Беларусь или Правительства» заполняется краткая текстовая информация, описываются принимаемые (предлагаемые) меры устранения проблем.
27. Раздел «Краткий ход реализации проекта», заполняется кратким описанием выполненных (значимых) работ по проекту (не более 5 строк).

28. Поле «Состояние проекта». Из предлагаемых вариантов в обязательном порядке выбрать состояние проекта: реализован, реализуется в графике, реализуется с отставанием от графика, реализация приостановлена, реализация прекращена, реализация не начата, реализация не начата в связи с не наступлением срока начала реализации. При выборе значения реализован, одновременно необходимо заполнить дату ввода объекта в графе стадии реализации.
29. Поле «Причины» заполняется описанием причин, препятствующих реализации.
30. Поля «ФИО руководителя организации (полностью)» и «ФИО, должность лица, ответственного за реализацию проекта в ГИКе / РИКе  (полностью)» заполняется соответствующей информацией.
Данная вкладка также заполняется соответствующим министерством в случае реализации инвестиционного проекта в рамках инвестиционного договора.
31. После заполнения необходимо проверить правильность введенных данных, нажав на кнопку «Проверка заполнения формы», затем выбрать в меню «Файл – Сохранить как» и указать имя. Заполненная форма может храниться в любом каталоге.
32. Отправить по электронной почте (адрес указан выше).
     Справки: 
1. производственные инвестиционные проекты, в том числе по принципу «Один район – один проект», строительство молочно-товарных комплексов: 

Куликова Ольга Викторовна тел (017) 215-30-98

Лысковский Станислав Антонович тел (017) 215-30-95

Клименков Дмитрий Геннадьевич тел (017) 215-31-40

2. производственные импортозамещающие и интеграционные проекты: 

       Черная Татьяна Викторовна тел (017) 215-31-52
       Шавейко Дарья Михайловна тел (017) 215-31-65
3. инвестиционные договоры: 

       Одинец Александр Никитич тел (017) 215-30-83

       Коваленок Елизавета Сергеевна тел (017) 215-30-93

4. программное обеспечение: 
       Трубочкина Алла Федоровна тел (017) 200-89-68

       Толстик Татьяна Викторовна тел (017) 200-89-68
[image: image1.bmp]
� Для проектов, реализуемых в рамках инвестиционных договоров пункты 13, 14, 15 заполняются только �в случае необходимости.





